Procès-verbal du 03.09.2024

Présents

* M. Gavin
* M. Shifteh

État des lieux

* PCB fini, composant commandé et commencement programmation.

Problèmes rencontrés

* Configuration des ADC’s.

Solutions proposées

* Utilisation de la librairie BSP pour les ADC et discussion avec M. Castoldi afin de savoir comment configurer ces ADC depuis harmony.

Décisions prises

* Pour l’instant j’ai pris la librairie BSP et je verrai si je change après discussion avec M. Castoldi.

Suite du projet / objectifs - jusqu’au 10 septembre

* Tester le gyroscope, création protocole de test, voir les limites de mes moteurs avec la structure métallique et avancer dans le code.

Prochaine réunion :

10 septembre, 10h30, ETML-ES

Destinataires de ce PV

Serge Gavin

Lausanne le 03.09.2024

Jonathan Shifteh